**会议记录（10/11）**

1. 时间

10月11日

1. 地点

基础实验楼乙区软件学院机房

1. 参加成员

李凯、狄逸枫、朴圣哲、傅林华

1. 目的

就之前文档撰写阶段出现的问题进行交流并寻求解决方案；举行需求评审会议，进行讨论与评审；规划下一阶段的任务安排

1. 流程

1.讨论之前文档撰写阶段出现的问题

(1)提出现在文档共享不透明的问题，要求必须找到一种方便快捷的共享文档的方式，使得小组撰写的所有文档能够被所有成员方便快捷的访问

(2)否定了使用QQ群传输文档的方式。讨论使用Github同步文档的可行性，认为使用Github进行同步确实有其不方便快捷的地方。讨论使用现今诸多在线协作文档服务（如Google Docs、SkyDrive、Quip等）的可行性。团队成员一致认为使用桌面环境下的Word撰写文档是更为合适与自然的，也更符合大家的使用习惯。本次讨论的结果是暂时决定成员写完文档后使用Github来进行同步，保证文档共享的透明。

2.统一写文档时正文使用黑色、宋体、五号的格式

3.举行需求评审会议

(1)参考软件工程与计算（卷二）与修改过的[Wiegers2003]建立需求评审检查列表，拿本组文档与列表中的所有问题一一比对，在所有成员看法达成一致以后，由朴圣哲同学如实记录在检查列表中（参见本组的Checklist）

(2)由于在本次评审中存在某些项目未通过，约定今明两天进行对文档的修改与完善，并在10月13日进行第二次需求评审会议

4.下一阶段的任务安排

(1)首先参照之前会议的任务分配和TSS上的作业需求与DLL日期，保质保量，尽快完成各自的度量需求文档和测试用例文档，要求在10月13日之前完成，方便进行要提交文档的整理与汇总。

(2)考虑到系统模型设计阶段将要来临，团队成员集思广益，设想了系统中数据存储的方式与系统界面的设计。最终数据存储的方式并未形成统一的意见，但决定界面参考FM2015这一软件进行设计。

会议记录人：狄逸枫