会议记录（11/15）

1. 时间

11月15日

1. 地点

杜厦图书馆研讨间

1. 参加成员

李凯、狄逸枫、朴圣哲、傅林华

1. 目的

详细设计文档最终讨论；进行了耦合与内聚的度量；下一阶段的任务安排

1. 流程

1. 详细设计最终讨论

参考软件工程与计算（卷二）建立的详细设计描述文档，拿本组文档的所有问题再次一一比对，更改非逻辑性失误，并通过交流与讨论，消除了大家在分工中的困惑与一些无法独自解决的问题，完成了最终的详细设计文档

2.耦合、内聚度量

大家分工完成了各模块的耦合与内聚度量

3.下一阶段的任务安排

(1)首先参照之前会议的任务分配和TSS上的作业需求与DLL日期，保质保量，在12月1日前，实现所有的功能。

(2)预计下次开会日期12月1日，对所有功能进行测试，度量，与maven，jenkins的记录。

会议记录人：狄逸枫