会议记录（12/08）

1. 时间

12月8日

1. 地点

杜厦图书馆研讨间

1. 参加成员

李凯、狄逸枫、朴圣哲、傅林华

1. 目的

对所有功能实现情况进行了测试，度量；对maven、jenkins进行了配置；下一阶段的任务安排

1. 流程

1. 对所有功能实现情况进行了测试

完成了绝大多数功能的实现，对还未能实现的功能进行了讨论，并参考教科书，对项目进行了度量。同时，在DDL已经推后一周的情况下，仍然没有完成之前的预期目标进行了反思与自我批评。

2. 对maven、jenkins进行了配置

由李凯、狄逸枫同学，完成了对maven、jenkins的配置

3.下一阶段的任务安排

(1)首要任务是完成剩余的少量功能。

(2)将所有的测试制品的记录与证据完成并整合

(3)完成展示ppt，项目评价报告。

会议记录人：狄逸枫